ДОГОВОР СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА №_____________

на производство ремонтно-строительных работ по объекту:

Модернизация локальной вычислительной сети учреждения «Гомельская областная клиническая больница» по ул. Бр. Лизюковых,  5 в г. Гомеле. Кабельная система здания главного корпуса»

г. Гомель									__________ 2016 года

Учреждение «Гомельская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице главного врача Бугакова Владимира Алексеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________________ (зарегистрировано _____________ за №________________, свидетельство о государственной регистрации №________________), именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице _________________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, руководствуясь Гражданским кодексом Республики Беларусь, Положением о формировании неизменной договорной цены на строительство объектов (в том числе этапов работ по строительству), утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18.11.2011 года №1553, Правилами заключения и исполнения договоров строительного подряда, утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15.09.1998 года №1450 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь от 30.06.2011 года №875) с изменениями и дополнениями (далее – Правила), и по результатам проведения процедуры запроса ценовых предложений (протокол от ___________2016 года №_________), заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется в установленный настоящим договором срок выполнить строительные работы по объекту Модернизация локальной вычислительной сети учреждения «Гомельская областная клиническая больница» по ул. Бр. Лизюковых,  5 в г. Гомеле. Кабельная система здания главного корпуса» и сдать их Заказчику, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять результаты этих работ и уплатить обусловленную цену.

1.2. Подрядчик выполняет ремонтно-строительные работы своими силами.

2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Начало выполнения работ – ______2016 года.

2.2. Окончание выполнения работ – ______ 2016 года.

2.3. Сроки выполнения работ подлежат пересмотру в случаях:

2.3.1. выявления в ходе выполнения работ дополнительных объемов работ, не учтенных настоящим договором, влияющих на своевременное исполнение Подрядчиком своих договорных обязательств;

2.3.2. приостановления выполнения ремонтно-строительных работ на срок не более 3-х месяцев по обстоятельствам, не зависящим от Сторон;

2.3.3. существенного нарушения Заказчиком порядка расчетов.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА

3.1. Договорная цена является неизменной, определена по результатам проведения процедуры запроса ценовых предложений (протокол от ______2016 года №_____), и составляет в текущих ценах (на ______2016 года) с учетом прогнозных индексов цен в период производства работ _____________ белорусских рублей, в том числе НДС (20%) – ___________________.

3.1.1.Стоимость работ рассчитывается ежемесячно исходя из фактически выполненных объемов работ в соответствии с Положением о формировании неизменной договорной цены на строительство объектов (в том числе этапов работ по строительству), утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18.11.2011 года №1553, Методическими указаниями по применению нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении (НРР 8.01.104-2012), с учетом налогов и отчислений согласно законодательству.

3.2. Договорная цена корректируется в случаях:

3.2.1. изменения налогового законодательства;

3.2.2. выявления дополнительных объемов работ, не учтенных договорной ценой, с последующей корректировкой сметной документации;

3.2.3. изменения сроков выполнения работ, предусмотренных договором строительного подряда по причине несвоевременного финансирования строительства Заказчиком;

3.2.4. прогнозных индексов цен в строительстве, утверждаемых в установленном порядке.

3.3. Источник финансирования:  областной бюджет, через текущий счет Главного управления Министерства финансов Республики Беларусь по Гомельской области.

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ЗА ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ

4.1. Основанием для расчетов за выполненные ремонтно-строительные работы является подписанная уполномоченными представителями Сторон справка С-3а о стоимости выполненных работ и затратах, составленная на основании акта сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ С-2а и представляет Заказчику не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания строительных работ.

4.2 Заказчик обязан не позднее 5 рабочих дней рассмотреть представленные Подрядчиком документы, заверить их подписью и печатью. При несогласии с данными, отраженными в представленных документах, Заказчик возвращает их с мотивированным отказом в письменной форме в указанный срок. Приемка и оплата работ производится согласно фактически выполненного объема работ.

В случае выявления в процессе ремонта необходимости выполнения работ, не предусмотренных настоящим договором, стоимость дополнительных работ определяется на основании дефектного акта и сметы, подписанных Сторонами и утвержденных Заказчиком, и отражается в актах сдачи-приемки выполненных ремонтно-строительных работ и включается в справку о стоимости выполненных работ (этапов).

4.3. Заказчик производит оплату выполненных строительных работ с отсрочкой платежа ____ календарных дней после подписания акта сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ С-2а и справки С-3а и размещает платежные поручения в органы казначейства не позднее 5 (пяти) рабочих дней от даты подписания справки формы С-3а.

4.4. Выполненные строительные работы ненадлежащего качества оплате не подлежат, не оплачиваются до устранения дефектов и последующие технологически связанные с ними строительные работы.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Права и обязанности Сторон определяются исходя из условий настоящего договора. При их выполнении Стороны руководствуются настоящим договором, законодательством Республики Беларусь, строительными нормами и правилами, стандартами Республики Беларусь, нормативными актами Республики Беларусь, утвержденной проектно-сметной документацией.

5.2. В соответствии с настоящим договором Заказчик обязуется:

5.2.1. исполнять условия настоящего договора;

5.2.2. в течение 3 дней после заключения договора передать Подрядчику разрешительную и сметную документацию в количестве 1 экземпляра, необходимую для производства работ (исполнения договора);

5.2.3. передать Подрядчику фронт работ не позднее, чем за 3 дня до начала производства работ по договору;

5.2.4. обеспечивать при необходимости Подрядчику использование потребления воды, тепловой энергии, электроэнергии. Сроки использования определяются сроками выполнения ремонтно-строительных работ. Расход оформляется ежемесячно двухсторонним актом (примерная форма учетных документов в строительстве С-4 «Акт на передачу электроэнергии, воды, газа, теплоэнергии», утверждённая Постановлением Министерства архитектуры и строительства 25.01.2013 года №3) согласно показаниям счетчиков или согласно расчётам по утверждённой отраслевой методике на потребление электрической и тепловой энергии и на воду, согласно нормативам, утверждённым решением Гомельского облисполкома;

5.2.5. осуществлять технический надзор самостоятельно или путем заключения договора с инженером (инженерной организацией);

5.2.6. осуществлять приемку скрытых строительных работ и промежуточную приемку отдельных несущих конструкций в случаях, предусмотренных техническими нормативными правовыми актами с составлением документов по утвержденным формам;

5.2.7. принимать и своевременно представлять к оплате (оплачивать) в установленном порядке выполненные ремонтно-строительные работы;

5.2.8. при выявлении строительных работ ненадлежащего качества в течение 2 дней составлять в произвольной форме акт с указанием перечня работ ненадлежащего качества и сроков их устранения и направлять его Подрядчику;

5.2.9. содействовать Подрядчику в выполнении строительных работ, принимать меры по устранению препятствий в исполнении договора в случаях и объеме, предусмотренных договором;

5.2.10. собственником материалов от разборки при ремонте является Заказчик (примерная форма учетных документов в строительстве С-14 «Акт оприходования материалов, полученных от разборки», утверждённая Постановлением Министерства архитектуры и строительства 25.01.2013 года №3).

5.3. Заказчик имеет право:

5.3.1. вносить в установленном порядке с согласия Подрядчика изменения в сметную документацию;

5.3.2. инициировать внесение изменений в настоящий договор, требовать его расторжения, а также отказаться от исполнения договора и требовать взыскания убытков в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим договором;

5.3.3. осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых строительных работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством предоставленных Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика; знакомиться по ходу работ и их окончании с документами, подтверждающими фактическую стоимость выполняемых работ;

5.3.4. требовать за счет Подрядчика устранения результата строительных работ ненадлежащего качества, в т.ч. выявленного в течение гарантийного срока. При непринятии Подрядчиком мер по устранению замечаний вправе в установленном порядке приостановить выполнение Подрядчиком работ.

5.3.5. осуществлять поставку материалов для выполнения работ в соответствии с графиком поставки материалов Заказчика.

5.4. В соответствии с настоящим договором Подрядчик обязуется:

5.4.1. выполнять условия договора;

5.4.2. иметь в наличии документы, подтверждающие право на осуществление архитектурной, градостроительной и строительной деятельности (в случаях предусмотренных законодательством), декларации о соответствии или сертификаты соответствия товаров, работ, услуг; в штате аттестованных специалистов с предоставлением заверенных копий;

5.4.3. выполнять строительные работы в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов, а также проектной документации;

5.4.4. Предъявлять Заказчику по ходу работ и после их окончания документы, подтверждающие фактическую стоимость выполняемых работ;

5.4.5. выполнять ремонтно-строительные работы в определенные настоящим договором сроки;

5.4.6. назначить своих представителей из числа аттестованных специалистов для организации исполнения обязательств по договору и решения вопросов, возникающих в ходе их исполнения;

5.4.7. обеспечить безопасное выполнение работ в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Республики Беларусь по охране труда, технике безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности. На основании приказа Подрядчика по объекту, где проводятся строительные работы, закрепляется ответственное лицо, осуществляющее контроль.

5.4.8. закупать материальные ресурсы, поставка которых не возложена договором на Заказчика;

5.4.9. обеспечивать надлежащее и безопасное складирование материалов, регулярную уборку строительной площадки и объекта от строительных отходов и мусора; соблюдать требования действующего законодательства, регулирующего вопросы использования и охраны природных ресурсов и окружающей среды;

5.4.10. информировать Заказчика о ходе исполнения обязательств по договору, об обстоятельствах, которые препятствуют его исполнению, а также о принятии соответствующих мер;

5.4.11. своевременно устранять за свой счет результат строительных работ ненадлежащего качества, за который он несет ответственность;

5.4.12. своевременно сообщать Заказчику о необходимости выполнения строительных работ, не предусмотренных договором (дополнительных работ), об увеличении в связи с этим сметной стоимости строительства;

5.4.13. передать Заказчику в порядке, предусмотренном законодательством и договором, результат ремонтно-строительных работ;

5.4.14. после окончания выполнения ремонтно-строительных работ освободить строительную площадку от строительных отходов, неиспользованных материальных ресурсов до сдачи ремонтно-строительных работ;

5.4.15. выполнять иные обязанности, предусмотренные Правилами заключения и исполнения договоров подряда, иными нормативными правовыми актами, в т.ч. техническими нормативными правовыми актами;

5.4.16. возмещать затраты на потребляемую электроэнергию и воду по актам С-4 (см. п. 5.2.4).

5.5. Подрядчик имеет право:

5.5.1. принимать меры по устранению обстоятельств, препятствующих надлежащему исполнению договора;

5.5.2. получать плату за выполненные строительные работы в соответствии с договором;

5.5.3. в случае неявки представителя Заказчика для составления акта приемки скрытых работ и промежуточной приемки ответственных конструкций в заранее указанный Подрядчиком срок (если задержка в освидетельствовании скрытых строительных работ приведет к нарушению технологии производства работ) составить акт в одностороннем порядке;

5.5.4. приостанавливать выполнение строительных работ в случае неисполнения Заказчиком своих обязательств по договору;

5.5.5. выполнять дополнительные работы, неучтенные в проектно-сметной документации, но необходимые для дальнейшего выполнения работ, сообщив об этом Заказчику немедленно. Назначать своих представителей для оформления актов на выполненные работы, проверки соответствия используемых материалов и изделий проектно-сметной документации.

5.5.6. инициировать внесение изменений в договор, требовать его расторжения, а также отказаться от его исполнения в случаях и на условиях, предусмотренных настоящим договором и законодательством.

6. НАДЗОР ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ

6.1. Для осуществления технического надзора Заказчик назначает своего представителя. Подрядчик назначает руководителя производимых строительных работ, и уведомляет об этом Заказчика в письменной форме не позднее 5-ти дней до их начала. Уполномоченные представители Заказчика и Подрядчика составляют акты освидетельствования скрытых работ.

6.2 Заказчик вправе при выявлении некачественно выполненных работ немедленно выдать письменное предписание Подрядчику об устранении дефектов. При необходимости Заказчик может приостановить выполнение работ.

7. СДАЧА И ПРИЕМКА РЕЗУЛЬТАТА

СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

7.1. Сдача выполненных строительных работ Подрядчиком и их приемка Заказчиком оформляются актом сдачи-приемки работ, который подписывается обеими Сторонами. К акту сдачи-приемки работ прилагаются акты освидетельствования скрытых строительных работ.

7.2. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика о готовности к сдаче выполненных строительных работ, обязан в течение 3 дней приступить к их приемке; при отказе одной из Сторон от подписания акта сдачи-приемки работ в нем делается отметка об этом с указанием мотивов отказа, и акт подписывается другой Стороной.

7.3. На выполненные работы устанавливается гарантийный срок – _______. Исчисление гарантийного срока начинается со дня приемки Заказчиком результата строительных работ. Если результат строительных работ не принимается Заказчиком по не зависящим от Подрядчика причинам, гарантийный срок исчисляется со дня, когда Заказчик должен был их принять.

7.4. При выявлении строительных работ ненадлежащего качества в период гарантийного срока Сторонами оформляется дефектный акт на гарантийный ремонт (далее – дефектный акт).

Для участия в составлении дефектного акта, согласования сроков и порядка устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 10 календарных дней с даты получения письменного извещения Заказчика. В случае неявки представителя Подрядчика в установленный срок дефектный акт составляется Заказчиком в одностороннем порядке и направляется Подрядчику для исправления строительных работ ненадлежащего качества.

7.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта (или результата строительных работ) до его приемки в установленном порядке Заказчиком несет Подрядчик. Заказчик, предварительно принявший результат отдельного этапа строительных работ, несет риск последствий его гибели или повреждения, которые наступили не по вине Подрядчика. В случае если уклонение Заказчика от принятия выполненных строительных работ повлекло просрочку результата строительных работ, риск случайной гибели несет Заказчик с даты, когда должна была состояться приемка выполненных строительных работ.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

9. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

9.1. Ни одна из Сторон не несёт ответственность за полное или частичное неисполнение любой из своих обязанностей по настоящему договору, если неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы (наводнение, пожар, эпидемия, землетрясение и иные подобные стихийные явления природы, войны, военные действия, акты государственной власти и управления, препятствующие исполнению обязательств Сторонами, другие обстоятельства, не зависящие от воли Сторон), возникших после заключения настоящего договора, которые ни одна из Сторон не могла предвидеть, ни предотвратить разумными мерами и в разумный срок.

9.2. Наступление любого из таких обстоятельств, непосредственно повлиявшее на исполнение обязательства в срок, установленный в договоре, соразмерно отодвигает срок исполнения обязательств на время действия соответствующих обстоятельств.

10. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

10.1. Изменения и дополнения в договор вносятся в соответствии с законодательством путем заключения Сторонами дополнительного соглашения.

10.2. Изменение условий договора в период его исполнения осуществляется по соглашению Сторон, кроме случаев, предусмотренных актами законодательства и договором.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Настоящий договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон со дня его подписания Сторонами. Договор действует до исполнения Сторонами всех предусмотренных обязательств и полного взаиморасчета.

11.2. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

11.3. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, разрешаются в соответствии с Правилами заключения и исполнения договоров строительного подряда и иным действующим законодательством Республики Беларусь.

11.4. Окончание срока действия договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий и неисполнение своих обязательств по договору.

11.5. Все приложения к договору являются его неотъемлемой часть.

11.6. Приложения:

11.6.1. Смета и расчет стоимости работ в текущих ценах.

11.6.2. Протокол согласования договорной цены.

| Заказчик: Учреждение «Гомельская областная клиническая больница» 246029, г. Гомель, ул. Бр. Лизюковых, 5 Тел/факс: 8(0232)400687, 400806, 730598 гл. бух. р/с 3604408130008 в филиале №300 ГОУ ОАО «Беларусбанк» код 151501661, 246001, г. Гомель, ул. Фрунзе, 6а УНП 400082307, ОКПО 02014615 Главный врач _____________ В.А. Бугаков м.п | Подрядчик: ____________ м.п. |
| --- | --- |

Приложение №1 к договору №____________ от _____________ 2016 г.

Протокол

согласования договорной цены

_______________ 2016 г.

Мы, нижеподписавшиеся, главный врач Учреждения «Гомельская областная клиническая больница» Бугаков В.А. от лица «Заказчика» и  _____________________________ от лица «Подрядчика», достигли соглашения о размере договорной стоимости производства ремонтно-строительных работ по объекту: Модернизация локальной вычислительной сети учреждения «Гомельская областная клиническая больница» по ул. Бр. Лизюковых,  5 в г. Гомеле. Кабельная система здания главного корпуса» в сумме ______________________белорусских рублей, в том числе НДС (20%) – _______________________.

Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между ИСПОЛНИТЕЛЕМ и ЗАКАЗЧИКОМ.

| Заказчик: Учреждение «Гомельская областная клиническая больница» 246029, г. Гомель, ул. Бр. Лизюковых, 5 Тел/факс: 8(0232)400687, 400806, 730598 гл. бух. р/с 3604408130008 в филиале №300 ГОУ ОАО «Беларусбанк» код 151501661, 246001, г. Гомель, ул. Фрунзе, 6а УНП 400082307, ОКПО 02014615 Главный врач _____________ В.А. Бугаков м.п | Подрядчик: ____________ м.п. |
| --- | --- |