# ДОГОВОР № _____________

«         » _______  2016 года								        г.Чечерск

Учреждение здравоохранения «Чечерская центральная районная больница», в лице главного врача Табанькова А.А., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны,  и____________________________________________________________________________, в лице ___________________________________________, действующего на основании ____________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.Подрядчик обязуется в соответствии с условиями настоящего договора выполнить,  а Заказчик обязуется принять и оплатить работы по установке приборов учета тепловой энергии на объектах, указанных в Приложении № 1 к договору, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

2. СРОКИ И СПОСОБЫ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ. МАТЕРИАЛЫ

2.1. Предусмотренные п.1.1. работы выполняются силами и средствами Подрядчика.

2.2. Качество выполненных Подрядчиком работ должно соответствовать требованиям, обычно предъявленным к работам соответствующего рода.

2.3. Срок выполнения работ: начало – август  2016 г, окончание – август 2016 г.

2.4. Предусмотренные договором сроки выполнения могут изменяться в следующих случаях:

- приостановление работ по обстоятельствам, не зависящим от Подрядчика;

- в случае форс-мажорных обстоятельств;

- работы не начаты в установленные сроки по решению Заказчика.

2.5. Срок выполнения работ продлевается по соглашению сторон с учетом продолжительности действия вышеуказанных обстоятельств, препятствующих исполнению Подрядчиком обязательств по договору, путем оформления дополнительного соглашения.

3. СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

3.1. Общая стоимость работ составляет _____________________________________ белорусских рублей.

3.2. Договорная цена может быть изменена в случаях:

- изменения законодательства в период выполнения Подрядчиком своих обязательств по договору, изменяющего его условия;

- изменения стоимости материалов, изделий по сравнению с учетной в договоре ценой;

- изменения индексов удорожания в соответствии с методикой Минстройархитектуры;

- изменения системы налогообложения;

- обнаружения Подрядчиком в ходе осуществления работ не учтенных в сметной документации работ, необходимых для дальнейшего выполнения работ и вызывающих увеличение стоимости. Подрядчик письменно сообщает об этом Заказчика, при неполучении от Заказчика ответа на сообщение в течение 10 дней Подрядчик вправе приостановить выполнение соответствующего вида работ до решения вопроса Заказчиком с продлением на этот период срока выполнения работ.

3.3. Изменение договорной цены оформляется дополнительным соглашением к договору.

________________									_____________

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Заказчик вправе:

4.1.1. проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность;

4.1.2. отказаться при наличии уважительных причин от договора в любое время до сдачи работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены за работу, выполненную до получения уведомления об отказе Заказчика от договора, и возместив Подрядчику убытки.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. проводить необходимые организационные мероприятия по подготовке объектов к выполнению Подрядчиком работ по установке приборов (предоставить исходные данные по объекту, обеспечивать отключение от сети теплоснабжения и водоснабжения на период проведения работ, а также подключение к сети после окончания работ, выполнить подключение сварочного оборудования Подрядчика на период проведения работ, а также его отключение после окончания работ);

4.2.2. предоставить производственное помещение для складирования материалов и инструмента при проведении работ;

4.2.3. координировать работу Подрядчика;

4.3. Подрядчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных его прекращением расходов, если Заказчик, несмотря на своевременное предупреждение со стороны Подрядчика об обстоятельствах, указанных в п. 4.4.5.  договора, в разумный срок не примет необходимых мер для устранения обстоятельств, грозящих ее годности.

4.4. Подрядчик обязан:

4.4.1. выполнить в установленные договором сроки работы в соответствии с утвержденной сметной документацией;

4.4.2. обеспечить надлежащее качество работ;

4.4.3. своевременно устранить выявленные недостатки и дефекты в работе;

4.4.4. приобрести и поставить материалы, изделия, конструкции, связанные с выполнением работ;

4.4.5. немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материала, оборудования, технической документации; возможных неблагоприятных для Заказчика и (или) Подрядчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы; иных, не зависящих от Подрядчика, обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок;

4.4.6. выполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством Республики Беларусь, нормативной технической документацией и настоящим договором;

4.4.7. нести ответственность за соблюдение техники безопасности, охраны труда и противопожарных мер безопасности.

________________									_____________

5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Основанием для расчетов за выполненные работы служит справка стоимости выполненных работ С-3а, составленная по актам выполненных работ формы С-2, подписанный представителем Заказчика и Подрядчика с указанием даты подписания.

5.2. Не позднее 3-дней с момента окончания работ и предоставления актов сдачи-приемки выполненных работ направить Подрядчику подписанный акт или мотивировочный отказ от приемки выполненных работ. В случае отказа от подписания акта составляется 2-сторонний акт с перечнем доработок и сроков их выполнения.

5.3 Расчеты за выполненные объемы работ производяться по справке стоимости выполненных работ с учетом индексов удорожания и стоимости материалов по ценам приобретения в соответствии с  Методикой Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь платежным поручением через органы казначейства .

Источник финансирования: районный бюджет.

5.4. Некачественно выполненные работы оплате не подлежат, а до устранения дефектов не оплачиваются и последующие технологически связанные с ними работы. После устранения дефектов соответствующие работы подлежат оплате по ценам, действовавшим на момент первоначально установленного графиком выполнения работ срока. Устранение дефектов производиться за счет Подрядчика.

5.5. При срыве по вине Подрядчика предусмотренного договором срока выполнения работ, ввода объекта в эксплуатацию работы, выявленные после указанного срока, оплачиваются по ценам, действовавшим на установленную договором дату их завершения.

5.6. Заказчик не несет ответственности перед Подрядчиком за просрочку оплаты работы с момента размещения платежных документов в органах казначейства.

5.7. Заказчик обеспечивает представление в территориальные органы государственного казначейства для регистрации принятые денежные обязательства, а также дополнения и (или) изменения к ним в течение 10 дней с даты их принятия (подписания).

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

6.1. На принятый в эксплуатацию объект (результат работ) устанавливается гарантийный срок 24 месяца, за исключением технологического и инженерного оборудования, гарантийные сроки на которое установлены заводом-изготовителем. Исчисление гарантийного срока начинается со дня подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ.

6.1. Подрядчик несет ответственность за некачественно выполненные работы, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что это произошло вследствие нормального износа материалов, неправильной эксплуатации объекта, а также ненадлежащего ремонта объекта, произведенного Заказчиком.

Наличие некачественно выполненных работ, обнаруженных в пределах гарантийного срока в процессе эксплуатации, оформляется 2-сторонним актом Заказчика и Подрядчика. Для участия в составлении акта, согласования сроков и порядка ликвидации дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 – ти дней со дня получения письменного извещения Заказчика. В составлении акта о наличии дефектов, согласования сроков и порядка их устранения по субподрядным работам участвует представитель Субподрядчика.

6.2. В случае неявки представителя Подрядчика в установленный срок, акт составляется Заказчиком в одностороннем порядке и направляется Подрядчику для устранения дефектов.

6.3. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности.

________________									_____________

### 7.ФОРС-МАЖОР

## 7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств настоящего договора, если оно явилось следствием непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

7.2. Сторона, для которой создались невозможные условия для исполнения обязательств, обязана в течение 10 дней с момента их наступления в письменной форме уведомить другую сторону о наступлении предполагаемого срока действия и прекращения вышеуказанных обстоятельств. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. При невыполнении, ненадлежащем выполнении сторонами принятых на себя обязательств, стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Республики Беларусь.

9.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств.

## 9.2. Изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме, скреплены печатями и подписями сторон.

## 9.3. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон либо по требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Республики Беларусь.

9.4. Во всем остальном, что не предусмотрено данным договором, стороны руководствуются законодательством Республики Беларусь.

# 8.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

«Заказчик»                                                                «Подрядчик»

УЗ «Чечерская ЦРБ»				_________________________________

247152, г.Чечерск, ул. Трудовая,15		_________________________________								_________________________________

р\с 3604400000093 в ЦБУ №327 ф-ла № 300 	_________________________________								_________________________________

АСБ «Беларусбанк» г. Чечерска, 			_________________________________

МФО 151501661  УНН 400020597

ОКПО 02015193

Тел. 8(02332) 31170,31300

## Главный врач              	А.А.Табаньков  	_______________ _______________